MECLİS BAŞKANLIĞINA

KONU: Müşterek Önerge(Şehiriçi Ulaşımda Drenaj Sorunu)

01.06.2026 tarihli Belediyemiz Meclisinde komisyonumuza havale olunan Şehiriçi Ulaşımda Drenaj Sorunu ile ilgili müşterek önerge komisyonlarımızca görüşülmüştür;

İlçemiz bulunan ASKİ İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş olup sorun ile ilgili bilgilendirme notu talep edilmiştir. ASKİ İşletme Müdürlüğü tarafından verilen bilgi Notunda;

“Kurumumuz Polatlı Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda KYK Öğrenci Yurdunun da yer aldığı Uğur Mumcu Caddesinde yağışlı havalarda yoğun yağmur sularının birikmesi nedeni ile öğrencilerin yurda giriş çıkılarında zorluk yaşadıkları, ayrıca yayaların geçişlerinde mağduriyet oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda taşkınların önlenmesi ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla söz konusu caddeye yağmur suyu hattı imalatı yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Belirtilen sorunun çözümüne yönelik olarak kurumumuz tarafından ilçe geneline ve söz konusu caddede projesi onaylı yağmur suyu hattı imalatına 2025 yılı sonunda başlanmıştır. Kış ayları ve kazı sezonunun kapalı olması nedeniyle geçici olarak ara verilmek zorunda kalınmış olup 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yağmur suyu hattı imalat çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır.” Denilmiştir. Bilgilendirmeye istinaden karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclisin takdir ve onaylarına saygıyla sunulur.

ULAŞIM KOMİSYONU ÜYELERİ

Tufan BURAL				Bülent KİRİNÇ			Giray TEMURER

Üye  					Üye					Üye

Sami ÖZER				Samed IŞIK

Üye				        Üye

ÇEVRE, SAĞLIK VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU ÜYELERİ

Ferruh ŞİMŞEK			Birol GÖKÇE		Muhsin Sinan ERDEM

Üye  					Üye				Üye

Sami ÖZER				Ramazan AKYÜZ

Üye					 Üye